|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom | Tâche(s) hier | Difficultés | Tâche(s) aujourd’hui |
| Date : 11 janvier 2016 | | | |
| Jean-François |  |  | Travail sur les requêtes (Google Map – Liste marchandises disponibles – requête – Filtre par catégories. |
| Joel |  |  | Le bouton marchandises disponibles  La liste organismes communautaires  Le bouton mes réservations (Google Maps – action bar |
| Éric |  |  | (Absent) |
| René |  |  | fonctionnalités, ajout, modification, de marchandise |
| Carl |  |  | Introduction du code à René  fonctionnalités, ajout, modification, de marchandise |
| YongShun |  |  | slight layout’ pour l’affichage  Problématique à régler pour l’apparence lors de l’affichage des choix et des sélections |
| Catherine |  |  | Travailler sur le visuel (avec Yong Shun et Joël) |
| Philippe |  |  | * Envoi-réception des données   Explication du Code à P-A  Explications à Carl |
| P-A |  |  | Il a tout à connaître sur le code. Il va travailler avec Philipe et l’aider à régler des problèmes. |
| Date : 12 janvier 2016 | | | |
| Jean-François | Vérifier les requêtes SQL  Actuellement, 2 requêtes pour marchandise disponible à mettre dans une seule requête. | Conserver ou non les 2 requêtes selon vers quoi on s’enligne. | Travailler les requêtes avec PA.  Mettre à jour la base de données avec des enregistrements plus significatifs. |
| Joel | Prendre connaissance du code côté receveur, données google map.  Icone dans ActionBar  Filtre catégorie + icone représentatif et débuter intégration dans le projet Hippie. | Intégration dans le projet | Marchandise disponible. |
| Éric | Absent | Aucune | Marchandise disponible dans Google Map |
| René | Même chose que Carl | Même chose que Carl | Même chose que Carl |
| Carl | Travailler sur la fonction d’ajout de marchandise, réinitialiser le formulaire après un ajout.  Désactiver le DatePicker selon typeAlimentaire périssable ou non. | Format de date.  Replonger dans le code.  Intégrer René dans le code. | Format de date pour envoie sur le serveur.  Lister produits disponibles ou réservés pour le donneur. |
| YongShun | Afficher les marchandises disponibles dans Google Map. | Aucune | Afficher les marchandises disponibles à partir d’une ArrayList. |
| Catherine | Design d’icones pour les catégories.  Aider Joel avec le visuel Google Map.  Travail sur une façon pour afficher bouton ajout de marchandise. | Bouton dans l’ActionBar | Continuer le visuel pour liste de marchandises disponibles, réservés. |
| Philippe | Informer PA sur le code présent du côté client. |  | Résoudre le problème de date lors d’un ajout de produit. |
| P-A | Plonger dans le code.  Bug d’index sur l’ajout de produits. | Assimiler le code déjà présent du côté client. | Résoudre le problème de date lors d’un ajout de produit. |
| Date 13 Janvier | | | |
| Jean-François | Corriger Alter table de la bd  Mise à jour de la BD  Modification de la BD | La mise à jour de la BD | Continuer la BD  Effectuer les tests |
| Joel | Ajout des boutons dans googlemap : lister les marchandises disponible, Mes réservations et Marchandises disponibles sur googlemap. Bouton ajout de marchandise dans le menu. Appel de fonction pour marchandise disponible |  | Continuer appel de fonction avec les boutons dans googlemap |
| Éric | Même que joel |  |  |
| René | Terminer ajout de marchandise, commentaire dans le code et régler le problème de date | Formatage des quantités | Fonctionnalités donneur  Modification / suppression |
| Carl | Même que René |  |  |
| YongShun | Convertir adresse en string pour recevoir une longitute/lattitude  Lister tout les organisme communautaire | Marqueur ne s’affiche pas même avec adresse valide, peu importe marqueur cliqué, affiche toujours le même organisme | Continuer les marqueurs |
| Catherine | Maquette liste des organismes et marchandise disponible sur Illustrator,  Commencé les layouts sur Android | Problème de communication | Aide pour Github et faire sa mémère |
| Philippe | Régler vieux bugs | Les vieux bugs | Explication de la programmation à P-A  Liste des donneurs |
| P-A | Même que Phil |  |  |
| Date 14 Janvier | | | |
| Jean-François | Changement dans la base de données (ajouter champs) | Avec myWebSQL les commentaires s'efface | Ajouter des données organismes, marchandise, transaction |
| Joël | Idem Éric |  |  |
| Éric | Modifier menu principal.  Modifier les settings  Changer les icônes de denrées  Modification action bar | Taille des icônes | Appel de fonction liste denrées disponible et mes réservations |
| René | Idem Carl |  |  |
| Carl | Recherche sur les arrays adapter | Beaucoup de recherche et apprentissage | Continuer les recherches pour faire la fonctionnalité de modification/suppression de marchandises |
| Yong Shun | Régler bug avec Google Map |  | Affichage dans les liste à donner Ajuster les layouts |
| Catherine | Obtenir les bonnes informations, modifier maquettes pour s'adapter aux besoins, modifier les layouts | Comment créer les classe Java. | Travailler sur les classes Java. |
| Philippe | Accroche temporaire pour avoir la liste de dons, support dans les autres équipes | Essayer d'expliquer aux autres mon code | Support |
| P-A |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Date 19 Janvier | | | |
| Jean-François | Identifier les fichiers PHP et lequel qui dertermine l’ensemble des requêtes. Identifier les requêtes SQL dans les fichiers. | Aucune | Test les requêtes SQL. |
| Joël | Afficher la liste de mes organismes communautaires. | Attendre que la fonction soit faite. | Idem Éric. |
| Éric | Modifier le menu et le finalisé. Tester avec Yolaine les couleurs. | Menu pas touchable dans certaines zones. | Regarder la carte des réservations. |
| René | Continuer à travailler sur suppression (fonctionnel) et la modification des marchandises du côté entreprise. | Idem René | Continuer sur la modification des données. Sortir la liste des champs pour PA, pour connaître sur la prochaine chose à travailler. Si fini fonctionnalité la modification, entreprendre les deux autres tâches qui manquaient : réservation marchandise et collecte marchandise (organisme) |
| Carl | Idem René | Manque d’aisance au niveau de la programmation. | Idem René |
| Yong Shun | Optimisé et déplacer l’expand pour list view adapter avec Phil. Créer une fonction pour préparer des données. Faite une fonction pour afficher la liste des marchandises disponibles. | - | Tester la fonction créée pour la liste des marchandises disponibles, |
| Catherine |  |  |  |
| Philippe | Régler le problème de la liste des réservations. | Découvert d’autres bugs. | Commencer à refactorer sur les dépôts. |
| P-A | Régler des bugs. Faire afficher la liste des organismes qui ont des choses à données. Régler des bugs. | Difficulté : mauvaise route pour la liste des réservations. | Faire des transactions sur le serveur, régler les problèmes de tri et de date. |
| Date 20 Janvier | | | |
| Jean-François | rencontrer P.a  mettre les fichiers à jours et  travailler sur les listes de marchandise | - |
| Joël | Changé les fonds pour le À propos, ajout marchandise  Action bar mes don couleur  changer logo connexion | Thème en noir au lieu de en blanc.  Goole map slider. | Corriger le thème  le formulaire ajout de marchandises |
| Éric | Idem Joel. | Idem Joel. | Idem Joel. |
| René | Idem Carl. | Idem Carl. | Idem Carl. |
| Carl | Idem René | Manque d’aisance au niveau de la programmation. | Idem René |
| Yong Shun | Faire afficher les listes réserver avec bouton sur le menu google map  Bouton réserver et disponible sont activé | - | tester le "slider" parce qu’il ne fonctionne plus |
| Catherine | Progresse Bar  fait la page de réservation avec l’adapteur pas terminer | Humeur | corriger la progresse bar  travailler sur adapteur mes réservation |
| Philippe | Réfectoire les dépôts  recherche sur l’API google  corriger des bug induit par lui-même | Focusé et commencer | Expliquer ce qu’il a changer  pour les modification du code |
| P-A | Régler le problème triage par date  Route de la liste des objet continent adresse  Liste dispo et fonction  3 petit bug | - | - |