| Nom | Tâche(s) hier | Difficultés | Tâche(s) aujourd’hui |
| --- | --- | --- | --- |
| Date : 11 janvier 2016 | | | |
| Jean-François |  |  | Travail sur les requêtes (Google Map – Liste marchandises disponibles – requête – Filtre par catégories. |
| Joel |  |  | Le bouton marchandises disponibles  La liste organismes communautaires  Le bouton mes réservations (Google Maps – action bar |
| Éric |  |  | (Absent) |
| René |  |  | fonctionnalités, ajout, modification, de marchandise |
| Carl |  |  | Introduction du code à René  fonctionnalités, ajout, modification, de marchandise |
| YongShun |  |  | slight layout’ pour l’affichage  Problématique à régler pour l’apparence lors de l’affichage des choix et des sélections |
| Catherine |  |  | Travailler sur le visuel (avec Yong Shun et Joël) |
| Philippe |  |  | * Envoi-réception des données   Explication du Code à P-A  Explications à Carl |
| P-A |  |  | Il a tout à connaître sur le code. Il va travailler avec Philipe et l’aider à régler des problèmes. |
| Date : 12 janvier 2016 | | | |
| Jean-François | Vérifier les requêtes SQL  Actuellement, 2 requêtes pour marchandise disponible à mettre dans une seule requête. | Conserver ou non les 2 requêtes selon vers quoi on s’enligne. | Travailler les requêtes avec PA.  Mettre à jour la base de données avec des enregistrements plus significatifs. |
| Joel | Prendre connaissance du code côté receveur, données google map.  Icone dans ActionBar  Filtre catégorie + icone représentatif et débuter intégration dans le projet Hippie. | Intégration dans le projet | Marchandise disponible. |
| Éric | Absent | Aucune | Marchandise disponible dans Google Map |
| René | Même chose que Carl | Même chose que Carl | Même chose que Carl |
| Carl | Travailler sur la fonction d’ajout de marchandise, réinitialiser le formulaire après un ajout.  Désactiver le DatePicker selon typeAlimentaire périssable ou non. | Format de date.  Replonger dans le code.  Intégrer René dans le code. | Format de date pour envoie sur le serveur.  Lister produits disponibles ou réservés pour le donneur. |
| YongShun | Afficher les marchandises disponibles dans Google Map. | Aucune | Afficher les marchandises disponibles à partir d’une ArrayList. |
| Catherine | Design d’icones pour les catégories.  Aider Joel avec le visuel Google Map.  Travail sur une façon pour afficher bouton ajout de marchandise. | Bouton dans l’ActionBar | Continuer le visuel pour liste de marchandises disponibles, réservés. |
| Philippe | Informer PA sur le code présent du côté client. |  | Résoudre le problème de date lors d’un ajout de produit. |
| P-A | Plonger dans le code.  Bug d’index sur l’ajout de produits. | Assimiler le code déjà présent du côté client. | Résoudre le problème de date lors d’un ajout de produit. |
| Date 13 Janvier | | | |
| Jean-François | Corriger Alter table de la bd  Mise à jour de la BD  Modification de la BD | La mise à jour de la BD | Continuer la BD  Effectuer les tests |
| Joel | Ajout des boutons dans googlemap : lister les marchandises disponible, Mes réservations et Marchandises disponibles sur googlemap. Bouton ajout de marchandise dans le menu. Appel de fonction pour marchandise disponible |  | Continuer appel de fonction avec les boutons dans googlemap |
| Éric | Même que joel |  |  |
| René | Terminer ajout de marchandise, commentaire dans le code et régler le problème de date | Formatage des quantités | Fonctionnalités donneur  Modification / suppression |
| Carl | Même que René |  |  |
| YongShun | Convertir adresse en string pour recevoir une longitute/lattitude  Lister tout les organisme communautaire | Marqueur ne s’affiche pas même avec adresse valide, peu importe marqueur cliqué, affiche toujours le même organisme | Continuer les marqueurs |
| Catherine | Maquette liste des organismes et marchandise disponible sur Illustrator,  Commencé les layouts sur Android | Problème de communication | Aide pour Github et faire sa mémère |
| Philippe | Régler vieux bugs | Les vieux bugs | Explication de la programmation à P-A  Liste des donneurs |
| P-A | Même que Phil |  |  |
| Date 14 Janvier | | | |
| Jean-François | Changement dans la base de données (ajouter champs) | Avec myWebSQL les commentaires s'efface | Ajouter des données organismes, marchandise, transaction |
| Joël | Idem Éric |  |  |
| Éric | Modifier menu principal.  Modifier les settings  Changer les icônes de denrées  Modification action bar | Taille des icônes | Appel de fonction liste denrées disponible et mes réservations |
| René | Idem Carl |  |  |
| Carl | Recherche sur les arrays adapter | Beaucoup de recherche et apprentissage | Continuer les recherches pour faire la fonctionnalité de modification/suppression de marchandises |
| Yong Shun | Régler bug avec Google Map |  | Affichage dans les liste à donner Ajuster les layouts |
| Catherine | Obtenir les bonnes informations, modifier maquettes pour s'adapter aux besoins, modifier les layouts | Comment créer les classe Java. | Travailler sur les classes Java. |
| Philippe | Accroche temporaire pour avoir la liste de dons, support dans les autres équipes | Essayer d'expliquer aux autres mon code | Support |
| P-A |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Date 19 Janvier | | | |
| Jean-François | Identifier les fichiers PHP et lequel qui dertermine l’ensemble des requêtes. Identifier les requêtes SQL dans les fichiers. | Aucune | Test les requêtes SQL. |
| Joël | Afficher la liste de mes organismes communautaires. | Attendre que la fonction soit faite. | Idem Éric. |
| Éric | Modifier le menu et le finalisé. Tester avec Yolaine les couleurs. | Menu pas touchable dans certaines zones. | Regarder la carte des réservations. |
| René | Continuer à travailler sur suppression (fonctionnel) et la modification des marchandises du côté entreprise. | Idem René | Continuer sur la modification des données. Sortir la liste des champs pour PA, pour connaître sur la prochaine chose à travailler. Si fini fonctionnalité la modification, entreprendre les deux autres tâches qui manquaient : réservation marchandise et collecte marchandise (organisme) |
| Carl | Idem René | Manque d’aisance au niveau de la programmation. | Idem René |
| Yong Shun | Optimisé et déplacer l’expand pour list view adapter avec Phil. Créer une fonction pour préparer des données. Faite une fonction pour afficher la liste des marchandises disponibles. | - | Tester la fonction créée pour la liste des marchandises disponibles, |
| Catherine |  |  |  |
| Philippe | Régler le problème de la liste des réservations. | Découvert d’autres bugs. | Commencer à refactorer sur les dépôts. |
| P-A | Régler des bugs. Faire afficher la liste des organismes qui ont des choses à données. Régler des bugs. | Difficulté : mauvaise route pour la liste des réservations. | Faire des transactions sur le serveur, régler les problèmes de tri et de date. |
| Date 20 Janvier | | | |
| Jean-François | Rencontrer P.A fichier à jours travailler sur les listes de marchandise | Aucune | Vérifier la requête liste des marchandises |
| Joël et Éric | changé les fonds pour l’à propos ajout marchandise action-bar mes dons couleur changer logo connections | thème en noir au lieu en blanc gaule map slider | Corriger le thème le formulaire ajout de marchandise |
| Éric |  |  |  |
| René & Carl | liste des modifications Mes\_dons Supprimer modifier transfère des données | perdue la liste des dons sur la liste #4 | Transférer les donnes du spider et le format des dates  Commentaire et mettre la javadoc à jour |
| Yong Shun | fait afficher les listes réserver bouton sur le menu Google Map réserver et disponible sont activé |  | tester le "slider" parce qu’il ne fonctionne plus |
| Catherine | progresse Bar fait la page de réservation avec l’adapter pas terminer | Humeur | hier corriger la progresse bar travailler sur adaptateur mes réservation |
| Philippe | réfectoire les dépôts recherche sur l’API Google corriger des bogues induits par lui-même | focussée | commencer expliquer ce qu’il a changé pour les modifications du code |
| P-A | Régler le problème triage par date route de la liste des objets continent adresse liste dispo et fonction | Aucune | 3 petits bogues |
| Date 21 Janvier | | | |
| Joël et Éric | Travailler sur les boutons (setting). | -Incapable de les changer ou de modifier le formulaire.  -Changer le thème (blanc) et le thème de Google (layout) | -Continue aujourd’hui sur cette tâche.  -Travailler sur l’appel des fonctions des marchandises disponibles. |
| René et Carl | -Travailler sur la javadoc + layout. La documentation.  -Carl a remplacé le code ‘hard codé’.  -Travailler sur les modifications/suppressions. | -L’affichage (layout) d’une marchandise (seulement une). Problème réglé. | -Les fonctionnalités ont besoin d’être vérifiées.  -Ajout d’une boîte de dialogue dans la fonctionnalité de suppression. |
| Yong Shun & Catherine | -Travailler sur la liste des organismes communautaires  Travailler sur la liste des marchandises réservées et disponibles. | -Pas encore. | Ajouter des commentaires |
| Catherine | Progress box, liste de mes réservations (finalisée) | Discipline | Regarder l’avancement et continuer le travail avec Yong Shun |
| Philippe | -Fignoler les observateurs de dépôt pour les requêtes.  -Aider plein de monde | Pas vraiment | Communiquer avec l’équipe |
| P-A |  |  |  |
| J.F. | -Terminer requêtes pour marchandises disponibles.  -Rencontrer PA pour les routes et les requêtes qui suivent | PA n’a pas créé la requête pour les marchandises réservées | Travailler sur les autres requêtes |
| Date 25 Janvier – Yolaine Fin de Sprint | | | |
| Joël et Éric | Sont absents ce matin |  |  |
| René et Carl | Terminé mod + suppression  Progress bar rattaché aux requetes pour le rafraichissement de la liste (que phil a fait)  Ajout de confirmation de suppression  Ajout d’icones de categories dans la liste des dons  Suppression et collecte des réservations à terminer | Apprentissage en cours | Doit ajouter un pattern pour formatter les quantites pour respecter l’isertion dans la bd |
| Yong Shun & Catherine | Liste march dispo (liste pas google map pour cath et yongshun google map  Yongshun :liste des organismes)  Layout progress bar  Liste mes reservations  Liste des marchandises dispo a terminer, car ne pouvait tester car expandable list view ne fonctionnait pas (phil) | Cath : non | Liste des march dispo  Affichage des données sur les listes de google map (yongshun) a voir avec carl et rené |
| Catherine |  |  |  |
| Philippe | Observateurs de depot  Debug et aide collegues  Rafraichissement des listes | Transfert de connaissance et communication | Barre de de progression a faire le code (mes dons terminé mais reste mes reservations)  Javadoc  Certaines operations sur les organisme  Plugger liste reservations (p-a n’était pas la jeudi) |
| P-A | Liste des march dispo  Test des routes ajout, modif march (+correction bugs) | Arrete son travail car attend les autres | Liste des reservations et des organismes (routes faites, reste utilisateur mais voulait savoir si on mettait les infos dans organisme ou si on cree un objet utilisateur) |
| J.F. | Requetes  Liste organismes communautaires (avec cath)  Optimisation des requetes  Ajout + mod + collecte + reservation  Fonctionnalites : collecte, reservations, liste march reservees, liste march dispo | Absence de p-a : savoir si listes etaient faites (requetes) | Toutes taches terminees |
| Date 26 Janvier – P-A Sprint fait en 6 :39 min | | | |
| J-F | Création d’une route avec P-A et correction de certaines requêtes | Aucune | Continu à travailler sur les requêtes |
| Joel | Travailler sur le DatePicker, pour le modifier | A travaillé seul car Éric absent | Continu à travailler sur les DatePicker |
| Rene et Carl | Travaillé sur les fonctionnalités du receveur, possibilité de réserver, supprimer la réservation et collecté | Aucune | Continu à travailler sur les fonctionnalités du receveur |
| Yong Shun | Fait modification dans mapActivity et dans mapAdapter sur api Google Map, fait des tests non concluent | Les tests ne fonctionnent pas | Continu à travailler sur les tests |
| Catherine | Pratiquement terminé La liste des marchandises dispo pour google | Difficulté avec le code | Fait des vérifications sur la liste des marchandises disponibles et sur le layout du profil |
| Phil | Rajout des liens pour collecter, réserver et annuler des marchandises, a enlevé les listes qui se chargeaient dans le MainActivity. Aidé a partir les donner pour google map | Essayer de se retrouver | Essayer de lier les dons disponibles avec organisme |
| P-A | Terminé la route des marchandises disponibles, fait les routes pour réservations et organisme, implémenté fonction dans api | Aucune | Terminer les transactions sur annulation de réservation et collecte de marchandise. |
| Éric | Absent | Aucune | Travail sur la présentation |
| Date 28 Janvier – René – Scrum fait en 9h41 | | | |
| J-F | 2 requêtes pour le profil utilisateur, aidé P-A pour les requêtes | aucune | requête SQL |
| Joel et Éric | Finaliser le layout ajout marchandises  Recherche pour le datepicker.  Fait fonction pour le bouton appel fonction liste marchandise dispo | Trouver le bon tutoriel pour le datepicker |  |
| Rene et Carl | Finaliser le travail sur les receveurs  Pris relais de Catherine Réservation à partir de la liste marchandises dispo  Mettre à jour les strings dans le fichier | Résultat reçu par rapport aux requêtes sont erroné |  |
| Yong Shun | Afficher les organismes avec les vraies données |  | Afficher liste marchandise dispo à partir de google map |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| P-A | Ménage dans le code  Préparer les dépôts pour les listes de réservations |  | Vérifier ajouter des liste d'alimentaire avec les organismes dans google map |
| Date 01 février – Carl | | | |
| J-F | * Requête profil utilisateur. * Requête sur les organismes. * Aider PA pour certaines requêtes marchandise disponible et réservés. | * Manque informations de Catherine pour terminer requête sur les marchandises disponible. * Marchandise disponible et réservé ont besoin d’une sous-requête pour palier à un problème. | * Amélioration des requêtes marchandises disponible et marchandises réservées. |
| Eric & Joel | Rien de changé |  | * Débuter l’aide. * Faire un style pour les polices. |
| PA | * Régler des bugs | * Certains bugs | * Mettre de l’ordre dans le code côté serveur |
| Phil | * Préparer dépôt pour liste marchandise disponible. * Plugger la carte sur le dépôt. * Plugger liste organismes. * Regarder comment mettre des listes de marchandises dans la carte Google. | * Moi & moi | * Travail sur le code PHP |
| Catherine | * Correction des layouts afin d’être plus présentable. * Travail sur ressources String. | * Manque d’organisation. | * Travail sur le layout du profil. |
| Yong Shun | * Afficher sur Google Map : Liste organisme. | * Comprendre et assimilier le code des collègues. | * Afficher les listes marchandises disponibles. |
| René | * Travail sur fiche de Test ajout de marchandise, modification et suppression. * Tester les réservations, ajouter et collecter. | * Trouver toute la panoplie de test possible. | * À voir |
| Carl | * Fonction pour ajouter une réservation à partir de la liste de marchandise disponible. * Ménage dans les ressources String |  | * Fonctionnalité de l’interface de Google Map |
| Date 02 février - Joel | | | |
| P-A | Même que J-F et travailler sur les routes |  |  |
| Eric & Joel | recherche pour le diagramme des statistiques |  | Intégrer le diagramme des statistique au projet |
| J-F | Aide avec PA pour les requêtes de marchandises disponibles et réservées  Correction par PA sur la requête des informations de profil  Début sur les requêtes de statistiques. | Dans ma requête avec la liste pour le profil utilisateur-organisme : pas le INNER JOIN. Les liens entre les entités sont discutables (entre la table utilisateur et organisme), (car l'une et l'autre pointe se pointe dessus) et que la relation :INNER JOIN utilisateur util ON util.organisme\_id = org.organisme\_id n'est pas en clé secondaire car j'ai pris : INNER JOIN utilisateur util ON util.utilisateur\_id = org.utilisateur\_contact | * Avec Catherine faire le Texte pour l’aide   Route avec PA? |
| Phil | Aider du monde, Liste don sur les cartes | Mon saleté d'api de dépôt | Aider du monde, |
| Catherine | Implémenter les polices de caractères personnalisées (avec phil), pis tnat qu'à faire, j'ai aussi implémenter ces dites polices dans les layout que je voulais, ainsi que commenter les layouts. J'ai aussi commencé à faire du ménage dans les layouts, car c'est difficile s'y retrouver. | L'implémentation des polices. "&\*(/&\*" | * Possiblement le texte sur l'aide.   Continuer commenter layouts |
| Yong Shun | le problematique d'affichage telephone est regler avec P.A,et l'affichage du profil d'utilisateur est faite. | Afficher les données dans profil avec celles de la BD | Continuer pour l’affichage des donées du profil utilisateur |
| René | Même que Carl | Même que Carl | Continuer les tests |
| Carl | J'ai travaillé sur l'option Aide, les entêtes de sections sont faites et il reste qu'à insérer à détailler chacune des sections par Catherine. | Légèrement avec l'ExpandableListView | * Faire le tour des Layout que j'ai touchés pour mieux commenter à l'intérieur.   Faire le tour des classes pour vérifier si tout est bien commenté |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Date 04 février - Catherine | | | |
| P-A | Réglé les numéros de téléphone pour Google Maps, changer les requêtes que JF a fait pour la liste des dons, et disponibilité, regarder les requêtes pour les statistiques. Regarder pour mettre le projet en PHP. |  | Se trouver quelque chose à faire. |
| Eric & Joel | Ajout graphique statistiques, ajusté le graphique, ajouté les strings en français. | Se sentait seuls | Continuer d’implémenter les graphiques. |
| J-F | Commencer les tests sur le menu. Évaluer le scénario de tests. | Ne savait pas trop ou s’enligner, mais ça va. | Rencontrer Catherine, description de l’aide. |
| Phil | A fait beaucoup de choses, a été productif. Gérer et attaché liste d’aliments, commencer à regarder pour le bug de champ numérique, etc. | Les async tasks. | Finalisé ce qu’il a fait hier. |
| Catherine |  | Le chat. |  |
| Yong Shun | Ajouter un scrollview sur le profil activity et adapter […] |  | Continuer profil activity, ajouter des données, recevoir les données, et afficher les vraies données dans le profil. |
| René | Toutes refait les tests sur Google Maps | Coordonnées les données et voir avec les données, car plusieurs produits sont réservés. | Activé bouton réservation pour tester sur Google Maps. |
| Carl | Fait du ménage dans les layouts, mes réservations, mes dons et commenté. Ajouté police de caractères personnalisés. |  | Trouver une façon iur fixer un bug, un champs de valeur dans ajout de marchandise. |
| Date 08 février - Yolaine | | | |
| P-A | Absent |  |  |
| Eric & Joel | Intégré graph stats dans le projet  Ajustement, strings, comprehension |  |  |
| J-F | Mise a jour 3 requetes  March dispo, march reservees, utilisateur et profil  Tests de menu  Requetes pour stats de transaction |  | . |
| Phil | Intégrer les données dans les cartes google  Support tech beaucoup  N’a pas travaillé sur le a propos visuel et bouton (fait par eric) |  |  |
| Catherine | Commenté layouts  Commencé texte aide  Afficher bonnes donnees sur la carte google (reste a tester)  Visuel pour profil terminé avec philippe  Ajouté polices de caracteres personnalisées  Aide a terminer | . |  |
| Yong Shun | Profil utilisateur (terminé a tester)  Les donnees ne sont pas bonnes, mais la route est a changer |  |  |
| René | Tests de la carte google  (reste liste des march par entreprise a tester, ne fonctionnait pas la semaine derniere, verifier pour les bonnes donnees) |  |  |
| Carl | Menu aide pour avoir les entetes de categories d’aide  Reste le descriptif a faire (texte de cath)  commenté les layout  Ajout des polices de cath  Corrigé bug pour formattage de qtee dans ajout march |  |  |
| Date 09 février - René | | | |
| P-A et Éric | Fait la route des Statistique, pour envoyer les transactions | Difficulté avec les dates (format) | Finir la route des statistiques |
| Joël | Modifier le layout ajout de marchandise |  | Finir les tâches d'hier et commencer celui de statistique (listview) |
| J-F | Requête statistique, requête donneur du mois ajouter index sur une table |  | .Trouver solution pour le donneur du mois |
| Phil | Corriger des bugs) | Manque une route | Faire du PHP |
| Catherine | Absent |  |  |
| Yong Shun | Étudier le code des statistiques | Trouver comment fonctionne le start activity | ajouter des fonctions onpause pour accepter les données |
| René | Tenter de finir les tests google map | Mauvaises données | finir les listes pour les statistiques |
| Carl | Travailler les listes pour les statistiques | header dans les listview | Continuer les listes pour les statistiques |
| Date 10 février - PA | | | |
| P-A | regler les bugs de transaction, fait des recherche pour api de la map google qui n'affiche pas le 4175 12e avenue shawinigan-sud | aucune | continuer les routes |
| Éric | travailler sur graphique, changer les donnÈ, regard sur les routes php | aucune | finaliser les graphiques |
| Joël |
| J-F | identifier nouveau champ pour statistique global, crÈation d'une nouvelle table donneur mois, crÈation de la procÈdure | aucune | complete la procedure |
| Phil | regler des bug, commencÈ a faire le menage | aucune | continu a faire le menage |
| Catherine | pratiquement complÈtÈ le texte d'aide | trouver les bon mots pour aide | mettre le texte sur application et corriger les fautes |
| Yong Shun | modifier le stats.activity, fait des modification layout ajout d'un wiew switcher | aucune | ajouter des fonctions pour recevoir des vrai donnÈs |
| René | terminer les test sur la map google | adresse du metro que api google ne retourne pas | layout des statistique |
| Carl | commencÈ a travailler sur le layout liste de marchanfise statistique | aucune | continue les travaux d'hier |