| Nom | Tâche(s) hier | Difficultés | Tâche(s) aujourd’hui |
| --- | --- | --- | --- |
| Date : 11 janvier 2016 | | | |
| Jean-François |  |  | Travail sur les requêtes (Google Map – Liste marchandises disponibles – requête – Filtre par catégories. |
| Joel |  |  | Le bouton marchandises disponibles  La liste organismes communautaires  Le bouton mes réservations (Google Maps – action bar |
| Éric |  |  | (Absent) |
| René |  |  | fonctionnalités, ajout, modification, de marchandise |
| Carl |  |  | Introduction du code à René  fonctionnalités, ajout, modification, de marchandise |
| YongShun |  |  | slight layout’ pour l’affichage  Problématique à régler pour l’apparence lors de l’affichage des choix et des sélections |
| Catherine |  |  | Travailler sur le visuel (avec Yong Shun et Joël) |
| Philippe |  |  | * Envoi-réception des données   Explication du Code à P-A  Explications à Carl |
| P-A |  |  | Il a tout à connaître sur le code. Il va travailler avec Philipe et l’aider à régler des problèmes. |
| Date : 12 janvier 2016 | | | |
| Jean-François | Vérifier les requêtes SQL  Actuellement, 2 requêtes pour marchandise disponible à mettre dans une seule requête. | Conserver ou non les 2 requêtes selon vers quoi on s’enligne. | Travailler les requêtes avec PA.  Mettre à jour la base de données avec des enregistrements plus significatifs. |
| Joel | Prendre connaissance du code côté receveur, données google map.  Icone dans ActionBar  Filtre catégorie + icone représentatif et débuter intégration dans le projet Hippie. | Intégration dans le projet | Marchandise disponible. |
| Éric | Absent | Aucune | Marchandise disponible dans Google Map |
| René | Même chose que Carl | Même chose que Carl | Même chose que Carl |
| Carl | Travailler sur la fonction d’ajout de marchandise, réinitialiser le formulaire après un ajout.  Désactiver le DatePicker selon typeAlimentaire périssable ou non. | Format de date.  Replonger dans le code.  Intégrer René dans le code. | Format de date pour envoie sur le serveur.  Lister produits disponibles ou réservés pour le donneur. |
| YongShun | Afficher les marchandises disponibles dans Google Map. | Aucune | Afficher les marchandises disponibles à partir d’une ArrayList. |
| Catherine | Design d’icones pour les catégories.  Aider Joel avec le visuel Google Map.  Travail sur une façon pour afficher bouton ajout de marchandise. | Bouton dans l’ActionBar | Continuer le visuel pour liste de marchandises disponibles, réservés. |
| Philippe | Informer PA sur le code présent du côté client. |  | Résoudre le problème de date lors d’un ajout de produit. |
| P-A | Plonger dans le code.  Bug d’index sur l’ajout de produits. | Assimiler le code déjà présent du côté client. | Résoudre le problème de date lors d’un ajout de produit. |
| Date 13 Janvier | | | |
| Jean-François | Corriger Alter table de la bd  Mise à jour de la BD  Modification de la BD | La mise à jour de la BD | Continuer la BD  Effectuer les tests |
| Joel | Ajout des boutons dans googlemap : lister les marchandises disponible, Mes réservations et Marchandises disponibles sur googlemap. Bouton ajout de marchandise dans le menu. Appel de fonction pour marchandise disponible |  | Continuer appel de fonction avec les boutons dans googlemap |
| Éric | Même que joel |  |  |
| René | Terminer ajout de marchandise, commentaire dans le code et régler le problème de date | Formatage des quantités | Fonctionnalités donneur  Modification / suppression |
| Carl | Même que René |  |  |
| YongShun | Convertir adresse en string pour recevoir une longitute/lattitude  Lister tout les organisme communautaire | Marqueur ne s’affiche pas même avec adresse valide, peu importe marqueur cliqué, affiche toujours le même organisme | Continuer les marqueurs |
| Catherine | Maquette liste des organismes et marchandise disponible sur Illustrator,  Commencé les layouts sur Android | Problème de communication | Aide pour Github et faire sa mémère |
| Philippe | Régler vieux bugs | Les vieux bugs | Explication de la programmation à P-A  Liste des donneurs |
| P-A | Même que Phil |  |  |
| Date 14 Janvier | | | |
| Jean-François | Changement dans la base de données (ajouter champs) | Avec myWebSQL les commentaires s'efface | Ajouter des données organismes, marchandise, transaction |
| Joël | Idem Éric |  |  |
| Éric | Modifier menu principal.  Modifier les settings  Changer les icônes de denrées  Modification action bar | Taille des icônes | Appel de fonction liste denrées disponible et mes réservations |
| René | Idem Carl |  |  |
| Carl | Recherche sur les arrays adapter | Beaucoup de recherche et apprentissage | Continuer les recherches pour faire la fonctionnalité de modification/suppression de marchandises |
| Yong Shun | Régler bug avec Google Map |  | Affichage dans les liste à donner Ajuster les layouts |
| Catherine | Obtenir les bonnes informations, modifier maquettes pour s'adapter aux besoins, modifier les layouts | Comment créer les classe Java. | Travailler sur les classes Java. |
| Philippe | Accroche temporaire pour avoir la liste de dons, support dans les autres équipes | Essayer d'expliquer aux autres mon code | Support |
| P-A |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Date 19 Janvier | | | |
| Jean-François | Identifier les fichiers PHP et lequel qui dertermine l’ensemble des requêtes. Identifier les requêtes SQL dans les fichiers. | Aucune | Test les requêtes SQL. |
| Joël | Afficher la liste de mes organismes communautaires. | Attendre que la fonction soit faite. | Idem Éric. |
| Éric | Modifier le menu et le finalisé. Tester avec Yolaine les couleurs. | Menu pas touchable dans certaines zones. | Regarder la carte des réservations. |
| René | Continuer à travailler sur suppression (fonctionnel) et la modification des marchandises du côté entreprise. | Idem René | Continuer sur la modification des données. Sortir la liste des champs pour PA, pour connaître sur la prochaine chose à travailler. Si fini fonctionnalité la modification, entreprendre les deux autres tâches qui manquaient : réservation marchandise et collecte marchandise (organisme) |
| Carl | Idem René | Manque d’aisance au niveau de la programmation. | Idem René |
| Yong Shun | Optimisé et déplacer l’expand pour list view adapter avec Phil. Créer une fonction pour préparer des données. Faite une fonction pour afficher la liste des marchandises disponibles. | - | Tester la fonction créée pour la liste des marchandises disponibles, |
| Catherine |  |  |  |
| Philippe | Régler le problème de la liste des réservations. | Découvert d’autres bugs. | Commencer à refactorer sur les dépôts. |
| P-A | Régler des bugs. Faire afficher la liste des organismes qui ont des choses à données. Régler des bugs. | Difficulté : mauvaise route pour la liste des réservations. | Faire des transactions sur le serveur, régler les problèmes de tri et de date. |
| Date 20 Janvier | | | |
| Jean-François | Rencontrer P.A fichier à jours travailler sur les listes de marchandise | Aucune | Vérifier la requête liste des marchandises |
| Joël et Éric | changé les fonds pour l’à propos ajout marchandise action-bar mes dons couleur changer logo connections | thème en noir au lieu en blanc gaule map slider | Corriger le thème le formulaire ajout de marchandise |
| Éric |  |  |  |
| René & Carl | liste des modifications Mes\_dons Supprimer modifier transfère des données | perdue la liste des dons sur la liste #4 | Transférer les donnes du spider et le format des dates  Commentaire et mettre la javadoc à jour |
| Yong Shun | fait afficher les listes réserver bouton sur le menu Google Map réserver et disponible sont activé |  | tester le "slider" parce qu’il ne fonctionne plus |
| Catherine | progresse Bar fait la page de réservation avec l’adapter pas terminer | Humeur | hier corriger la progresse bar travailler sur adaptateur mes réservation |
| Philippe | réfectoire les dépôts recherche sur l’API Google corriger des bogues induits par lui-même | focussée | commencer expliquer ce qu’il a changé pour les modifications du code |
| P-A | Régler le problème triage par date route de la liste des objets continent adresse liste dispo et fonction | Aucune | 3 petits bogues |
| Date 21 Janvier | | | |
| Joël et Éric | Travailler sur les boutons (setting). | -Incapable de les changer ou de modifier le formulaire.  -Changer le thème (blanc) et le thème de Google (layout) | -Continue aujourd’hui sur cette tâche.  -Travailler sur l’appel des fonctions des marchandises disponibles. |
| René et Carl | -Travailler sur la javadoc + layout. La documentation.  -Carl a remplacé le code ‘hard codé’.  -Travailler sur les modifications/suppressions. | -L’affichage (layout) d’une marchandise (seulement une). Problème réglé. | -Les fonctionnalités ont besoin d’être vérifiées.  -Ajout d’une boîte de dialogue dans la fonctionnalité de suppression. |
| Yong Shun & Catherine | -Travailler sur la liste des organismes communautaires  Travailler sur la liste des marchandises réservées et disponibles. | -Pas encore. | Ajouter des commentaires |
| Catherine | Progress box, liste de mes réservations (finalisée) | Discipline | Regarder l’avancement et continuer le travail avec Yong Shun |
| Philippe | -Fignoler les observateurs de dépôt pour les requêtes.  -Aider plein de monde | Pas vraiment | Communiquer avec l’équipe |
| P-A |  |  |  |
| J.F. | -Terminer requêtes pour marchandises disponibles.  -Rencontrer PA pour les routes et les requêtes qui suivent | PA n’a pas créé la requête pour les marchandises réservées | Travailler sur les autres requêtes |
| Date 25 Janvier – Yolaine Fin de Sprint | | | |
| Joël et Éric | Sont absents ce matin |  |  |
| René et Carl | Terminé mod + suppression  Progress bar rattaché aux requetes pour le rafraichissement de la liste (que phil a fait)  Ajout de confirmation de suppression  Ajout d’icones de categories dans la liste des dons  Suppression et collecte des réservations à terminer | Apprentissage en cours | Doit ajouter un pattern pour formatter les quantites pour respecter l’isertion dans la bd |
| Yong Shun & Catherine | Liste march dispo (liste pas google map pour cath et yongshun google map  Yongshun :liste des organismes)  Layout progress bar  Liste mes reservations  Liste des marchandises dispo a terminer, car ne pouvait tester car expandable list view ne fonctionnait pas (phil) | Cath : non | Liste des march dispo  Affichage des données sur les listes de google map (yongshun) a voir avec carl et rené |
| Catherine |  |  |  |
| Philippe | Observateurs de depot  Debug et aide collegues  Rafraichissement des listes | Transfert de connaissance et communication | Barre de de progression a faire le code (mes dons terminé mais reste mes reservations)  Javadoc  Certaines operations sur les organisme  Plugger liste reservations (p-a n’était pas la jeudi) |
| P-A | Liste des march dispo  Test des routes ajout, modif march (+correction bugs) | Arrete son travail car attend les autres | Liste des reservations et des organismes (routes faites, reste utilisateur mais voulait savoir si on mettait les infos dans organisme ou si on cree un objet utilisateur) |
| J.F. | Requetes  Liste organismes communautaires (avec cath)  Optimisation des requetes  Ajout + mod + collecte + reservation  Fonctionnalites : collecte, reservations, liste march reservees, liste march dispo | Absence de p-a : savoir si listes etaient faites (requetes) | Toutes taches terminees |
| Date 26 Janvier – P-A Sprint fait en 6 :39 min | | | |
| J-F | Création d’une route avec P-A et correction de certaines requêtes | Aucune | Continu à travailler sur les requêtes |
| Joel | Travailler sur le DatePicker, pour le modifier | A travaillé seul car Éric absent | Continu à travailler sur les DatePicker |
| Rene et Carl | Travaillé sur les fonctionnalités du receveur, possibilité de réserver, supprimer la réservation et collecté | Aucune | Continu à travailler sur les fonctionnalités du receveur |
| Yong Shun | Fait modification dans mapActivity et dans mapAdapter sur api Google Map, fait des tests non concluent | Les tests ne fonctionnent pas | Continu à travailler sur les tests |
| Catherine | Pratiquement terminé La liste des marchandises dispo pour google | Difficulté avec le code | Fait des vérifications sur la liste des marchandises disponibles et sur le layout du profil |
| Phil | Rajout des liens pour collecter, réserver et annuler des marchandises, a enlevé les listes qui se chargeaient dans le MainActivity. Aidé a partir les donner pour google map | Essayer de se retrouver | Essayer de lier les dons disponibles avec organisme |
| P-A | Terminé la route des marchandises disponibles, fait les routes pour réservations et organisme, implémenté fonction dans api | Aucune | Terminer les transactions sur annulation de réservation et collecte de marchandise. |
| Éric | Absent | Aucune | Travail sur la présentation |
| Date 28 Janvier – René – Scrum fait en 9h41 | | | |
| J-F | 2 requêtes pour le profil utilisateur, aidé P-A pour les requêtes | aucune | requête SQL |
| Joel et Éric | Finaliser le layout ajout marchandises  Recherche pour le datepicker.  Fait fonction pour le bouton appel fonction liste marchandise dispo | Trouver le bon tutoriel pour le datepicker |  |
| Rene et Carl | Finaliser le travail sur les receveurs  Pris relais de Catherine Réservation à partir de la liste marchandises dispo  Mettre à jour les strings dans le fichier | Résultat reçu par rapport aux requêtes sont erroné |  |
| Yong Shun | Afficher les organismes avec les vraies données |  | Afficher liste marchandise dispo à partir de google map |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| P-A | Ménage dans le code  Préparer les dépôts pour les listes de réservations |  | Vérifier ajouter des liste d'alimentaire avec les organismes dans google map |
|  |  |  |  |